九华山风景区贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改任务清单

| 序号 | 整改问题 |  | 整改任务 | 整改责任 |  |  | 整改措施 | 整改进度 | 是否完成 整改 | 整改 完成 信息 公开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 牵头责任单位 | 责任人 | 整改 时限 |  |  |  |  |
| 1 | 基本问题 | 重点工作部署不到位。 | 1.各级党委、政府将生态文明建设和环境保护工作纳入重要议事日程。2.县委常委会议、县政府常务会议每年研究环境保护类议题不少于10次；乡级党委、政府每年研究环境保护类议题不少于10次。3.将重点环境问题纳入各级党委常委会和政府常务会议议题。 | 管委会办公室、九华乡、九华镇 | 管委会办公室、九华乡、九华镇主要负责人 | 立行立改、长期坚持 | 1.党委、政府将生态文明建设和环境保护工作纳入重要议事日程。将重点环境问题纳入党委常委会和政府常务会议议题。2.风景区党工委、管委会每年研究生态文明建设和环境保护工作不少于12次。3. 九华乡、九华镇党委、政府每年研究生态文明建设和环境保护工作不少于12次，切实推动解决突出生态环境问题。 | 2017年，1至10月份，党工委召开9次会议，研究生态文明建设和环境保护工作；管委会召开11次会议，研究生态文明建设和环境保护工作。九华镇党委、政府分别召开14次会议，研究生态文明建设和环境保护工作。九华乡党委、政府2017年分别召开13次会议，研究生态文明建设和环境保护工作。 | 是 | 是 |
| 2 | 基本问题 | 工作导向有偏差。 | 1.认真落实中央组织部《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》（中组发〔2013〕22号），把生态环境质量“只能更好、不能变坏”作为一条底线，严格实施生态环境类考核。2.坚决清理、废止阻碍环境监管执法和向地方环保部门下达招商引资任务等不符合规定的政策。3.严格执行《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》和《安徽省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，对未正确履行职责，造成本地区生态环境和资源问题突出或任期内生态环境状况明显恶化等情形的，依规实行终身追责，对负有责任的干部按照有关规定不得提拔使用或转任重要职务。 | 政治处、纪工委（监察局）、建设环保处、各相关部门 | 政治处、纪工委（监察局）、建设环保处、各相关部门 主要负责人 | 立行立改、长期坚持 | 1.认真落实中央组织部《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》，把生态环境质量“只能更好、不能变坏”作为一条底线。 2.严格执行《池州市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，对未正确履行职责，造成本地区生态环境和资源问题突出或任期内生态环境状况明显恶化等情形的，依规实行终身追责，对负有责任的干部不得提拔使用或转任重要职务。 | 1.认真落实中央组织部《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》，把生态环境质量“只能更好、不能变坏”作为一条底线。严格执行《池州市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》。 2.按照《关于开展清理废止阻碍环境监管执法和向地方环保部门下达招商引资任务等不符合规定的政策的通知》（池中环改[20173号]）文件要求，我山进行了认真清理，我山没有阻碍环境监管执法和向地方环保部门下达招商引资任务等不符合规定的政策。 | 是 | 是 |
| 3 | 基本问题 | 工作推进存在不严不实情况。 | 1.坚持“管发展必须管环保，管生产必须管环保”“谁污染谁治理”“谁损害谁修复”，全面落实《安徽省生态环境保护工作职责（试行）》，实行党委、政府对本地区环境质量负总责，切实将生态环保责任压实到岗、传导到人、延伸到“最后一公里”，形成横向到边、纵向到底的责任体系。2.2018年底前，全面开展入河排污口普查，摸清底数，登记建档；加强日常监督管理，实现达标排放；开展入河排污口整治工作，依法取缔非法设置的入河排污口。 | 农村工作处、建设环保处、九华乡、九华镇 | 农村工作处、建设环保处、九华乡、九华镇主要负责人 | 2018年底前 | 1.坚持“管发展必须管环保，管生产必须管环保”，坚持“谁污染谁治理”“谁损害谁修复”，全面落实《池州市生态环境保护工作职责（试行）》，实行党委、政府对本地区环境质量负总责，切实将生态环保责任压实到岗、传导到人、延伸到“最后一公里”，形成横向到边、纵向到底的责任体系。 2.以“提升监管效能、改善环境质量、保障环境安全”为目标，通过构建“划分网格、责任到人、明确任务”的环境监管网格化体系，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、广泛参与”的环境监管体制，实现环境监管工作的规范化、精细化、长效化，从源头减少环境隐患，促进区域环境安全，提升生态环境质量。 3.全面开展入河排污口普查，摸清底数,登记建档。认真梳理存在的问题，列出问题整改清单，分类施策，制定整改工作路线图和时间表，形成整改方案，2017年9月底前报送市水务部门。全面落实入河排污口设置审批、监管等制度，2017年年底完成入河排污口整治工作，依法取缔非法设置的入河排污口。 | 1.成立了风景区全面推行“河长制”领导小组，党工委、管委会主要负责同志担任组长，制定印发推行河长制工作方案、巡查和治水反馈机制等6项制度机制，以及考核验收办法。 2. 风景区制定印发了《九华山风景区环境监管网格体系建设方案》，建立了管委会、乡镇、村（居）三级环境监管网格化体系，每月逐级汇总上报网格化巡查情况，实现环境监管工作的规范化、精细化、长效化，从源头减少环境隐患。 3. 风景区建立管委会、乡、村三级河长制体系，设立了公示牌。2017年7月份完成入河排污口摸底排查工作，风景区有2个入河排污口，8月份将2个排污口申报方案报市水务局审批，目前，市水务局对2个入河排污口申报方案已评审通过。 |  |  |
| 4 | 基本问题 | 水污染防治工作滞后，城市污水治理进展缓慢。 | 1.2017年9月底前，建成省、市、县、乡四级“河长制”工作体系。全面实施不达标水体达标方案。2.一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，着力减轻农村面源污染。3.每年按照要求建设乡镇政府驻地及中心村污水处理设施。4.乡镇政府驻地、中心村及重点流域周边、集中饮用水水源地保护区及环境敏感区村庄生活污水得到有效治理。5.2017年底前，实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口，城市黑臭水体消除比例达到60%，合肥市建成区基本消除黑臭水体；到2020年，其他市完成黑臭水体治理目标。 | 农村工作处、建设环保处、九华乡、九华镇 | 农村工作处、建设环保处、九华乡、九华镇主要负责人 | 2020年底前 | 1. 2017年9月底前，建成管发会、乡镇、村(居)三级“河长制”体系，建立着力构建科学管水、治水、护水的长效机制，形成广大群众爱水、节水、亲水的社会氛围。 2.组织开展全区入河排污口排查工作，全面排查，逐一建档。对排查出的非法入河排污口，建立清理整治档案，明确清理责任部门、责任人和清理时限；对排查出的超标排污口，建立监管整改档案，查明源头、制定方案，明确整改责任部门、责任人和整改时限，并督促整改到位。一体化推进农村 “三大革命”。 | 1.成立了风景区全面推行“河长制”领导小组，党工委、管委会主要负责同志担任组长，制定印发推行河长制工作方案、巡查和治水反馈机制等6项制度机制，以及考核验收办法。 2风景区建立管委会、乡、村三级河长制体系，设立了公示牌。2017年7月份完成入河排污口摸底排查工作，风景区有2个入河排污口，8月份将2个排污口申报方案报市水务局审批，目前，市水务局对2个入河排污口申报方案已评审通过。 3.风景区印发了《九华山风景区一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治、加快改善农村人居环境实施方案》，对农村改厕任务进行分解，目前已完成89户改厕任务。 | 是 | 是 |
| 5 | 基本问题 | 畜禽养殖污染整治不力。 | 1.科学划定畜禽养殖禁养区，2017年底前全面完成禁养区内现有养殖场（小区）和养殖专业户关闭、搬迁任务。 2.到2020年，全省畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率于2019年达到100%。 | 农村工作处、建设环保处、九华乡、九华镇 | 农村工作处、建设环保处、九华乡、九华镇主要负责人 | 2020年底前 | 1.完成畜禽养殖禁养区科学划定工作，2017年底前全面完成禁养区内现有养殖场（小区）、养殖专业户关闭、搬迁任务。 2.到2020年，畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前1年达到100%。 | 1.制定印发《九华山风景区畜禽养殖区域划分方案》，并对禁养区内的农民散养进行了关闭。 2. 九华乡、九华镇对辖区内进行全面排查，辖区内没有规模化养殖博导（小区）和养殖专业户，禁养区内存在农民散养户情况，目前，九华镇辖区内养殖场所已全部关闭（3户），九华乡禁养区内已关闭18户，九华乡工作人员继续在做工作，2017年底前对禁养区内散养户全部关闭。同时，风景区党工委会议研究决定：2017年年底前关闭景区禁养区所有畜禽养殖场所,所需费用由管委会财政据实安排,后续监管纳入乡镇规划执法巡查的内容,强化日常管理,形成长效机制。 | 是 | 是 |